# Задачи контрольной № 3 по ОЭТ

Пример условия Задачи 8: 	Банк, когда инвестирует жилищное строительство, сравнивает инвестиционные программы по минимуму целевой функции ТВ/С → min, представляющей собой возведённый в степень В и делённый на общие затраты С срок окупаемости Т, исчисляемый с даты завершения жилищного строительства по выбранной инвестиционной программе.

Показатель степени В отражает допустимую для данного банка степень проявления общеэкономического Закона убывающей доходности – допустимую эластичность затрат по сроку их окупаемости (при равной (В – 1)/В допустимой эластичности эффекта по затратам). При вложениях в жилищное строительство этот показатель определяется банком по формуле В = 1 + logTx/Tz[(KTx/2 – 1)/(KTz/2 – 1)],

где ТX/2 и ТZ/2 – продолжительности строительства, равные половинам сроков окупаемости выбираемых для попарного сравнения инвестиционных программ X и Z, а K = (1+ b)/(1+ i) – определённая по формуле Ирвинга Фишера и увеличенная на единицу реальная ставка доходности вкладчиков банка при проценте по вкладам b = 2,01% в месяц и при ожидаемой (во время строительства и окупаемости) инфляции i = 1% в месяц.

Инвестиционные программы формируются из двух вариантов жилой застройки участков одинаковой формы и площади – пригородного посёлка и городского квартала – с затратностью, соответственно, Cm = 5 млн. р. и Cn = 100 млн. р. при окупаемости за Тm = 10 и Тn = 50 месяцев.

Строительство m посёлков и n кварталов по программе должно начинаться одновременно на всех участках, причём общее количество этих участков m + n = 4 шт.

Определить оптимальное по меркам банка сочетание проектов m (посёлков) и n (кварталов) в программе, общие затраты на неё и срок её окупаемости.

Решение:

1)	K = (1+ b)/(1+ i) = (1+ 2,01%)/(1+ 1%) = (1+ 0,0201)/(1+ 0,01) = 1,0201/1,01 = 1,01

допустим, что m = n = 4/2= 2 шт., и выберем этот вариант программы в качестве эталонного (Z) для попарного сравнения с каждым из возможных (X)

затраты на проекты суммируются   С = mCm + nCn     СZ = 2Cm + 2Cn = 2(5 +100) = 210 млн. руб.

| СX = mCm + (4 – m)Cn = 5m + 100(4 – m) = 400 – 95m сроки окупаемости проектов программы взвешено гармонически усредняются, и затраты выступают в качестве весов при усреднении |  |
| --- | --- |

2)	В = 1 + logTx/Tz[(KTx/2 –1)/(KTz/2 –1)] = 1 + ln[(1,01Tx/2 –1)/(1,0121–1)] / ln(TX/42), но при TX = TZ = 42 второе слагаемое данной суммы есть неопределённость типа 0/0. В этом случае вычисляем В = 1 + limTx→Tz {ln[(1,01Tx/2 –1)/(1,0121–1)] / ln(TX/42)} = 1 + {d [ln(1,01Tx/2 –1) – ln(1,0121–1)]/d TX}/ / [d (lnTX – ln42)/d TX] = 1 + 0,5TX 1,01T x/2 (ln1,01)/(1,01Tx/2 –1), что применимо при любых TX = TZ .

3)	заполним таблицу значений целевой функции и входящих в неё параметров для всех возможных инвестиционных программ X и выполним их сравнение с выбранной в качестве эталона программой Z, обозначив в таблице результаты сравнения знаками < , >, =  и учитывая, что значение целевой функции ТВ/С → min тем лучше, чем оно меньше

из таблицы видно, что выбранная в качестве эталона для сравнения программа Z с двумя посёлками и двумя кварталами (m = n = 2) равноценна самой себе (проверка) и хуже (т.к. по ТВ/С больше) всех прочих инвестиционных программ, кроме варианта программы с тремя посёлками и одним кварталом (m = 3, n = 1), что следует признать самым худшим;

4)	выполним взаимное сравнение двух программ (m = 4, n = 0 и m = 0, n = 4), наиболее сильно отличающихся в лучшую сторону от ранее выбранной в качестве эталона Z;

теперь за Z будем брать (для проверки) каждую из сравниваемых программ по очереди

т.о. инвестиционная программа с 4 посёлками лучше программы с 4 кварталами и всех других программ, сочетающих посёлки с кварталами на 4 участках

Ответ:	  оптимальное сочетание   m = 4, n = 0,      C = 20 млн. руб.,      Т = 10 месяцев